[image: image1.jpg]



администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

PAGE  
2

24.07.2020                                                                                                               № 348а
О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 26.09.2019 № 340а

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.06.2020 № 1643-р о выделении дополнительного финансирования 
из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (228), часть 2 от 15.10.2019) следующие изменения:

в государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры 
в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) раздел «Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
	«Объем и источ-ники финан-сирова-ния госу-дар-ствен-ной прог-раммы (с детали-зацией по годам реали-зации, тыс. рублей)
	Источ-ники
	Всего
	2020 
год
	2021 
год
	2022 
год
	2023 
год
	2024 
год
	Прогноз-ный период 2025 год
	Прогноз-ный период 2026 год

	
	феде-ральный бюджет (по согласо-ванию) (прог-ноз):
	5232696,6
	2204696,6
	1688000,0
	1308000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	
	в т.ч. сред-ства феде-рально-го бюдже-та, посту-пающие напря-мую получа-телям на счета, откры-тые 
в кре-дитных органи-зациях или 
в Феде-раль-ном казна-чействе (прог-ноз)
	63800,0
	15800,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0
	8000,0

	
	област-ной бюджет
	53181621,3
	5761928,1
	7138339,2
	8342143,0
	7580442,0
	8121843,0
	8118463,0
	8118463,0

	
	мест-ные бюдже-ты 
(по согла-сова-нию) (прог-ноз)
	1672709,6
	303172,0
	375585,8
	312754,3
	294140,0
	328292,5
	29382,5
	29382,5

	
	внебюд-жетные источ-ники (по согла-сова-нию) (прог-ноз)
	97000,0
	0,0
	97000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего 
по источ-никам
	60184027,5
	8269796,7
	9298925,0
	9962897,3
	7882582,0
	8458135,5
	8155845,5
	8155845,5»;


2) в главе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета»:

а) строку «2.1. Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, в том числе:» изложить в следующей редакции:

	«2.1. 
	Основное мероприятие 1. Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений 
на них, в том числе: 
	всего 
	9476543,7 
	9476543,7 

	
	
	2020 год 
	1662665,2 
	1662665,2 

	
	
	2021 год 
	1577768,9
	1577768,9 

	
	
	2022 год 
	1660705,6 
	1660705,6 

	
	
	2023 год 
	612470,1 
	612470,1 

	
	
	2024 год 
	470612,9 
	470612,9 

	
	
	2025 год (прогнозный период) 
	1752218,8 
	1752218,8 

	
	
	2026 год (прогнозный период) 
	1740102,2 
	1740102,2»; 


б) строку «2.1.12. Мероприятие 12. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области» изложить в следующей редакции:

	«2.1.12.
	Мероприятие 12. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское 
на участке км 0 – км 53 в Томской области
	всего
	3030225,0
	3030225,0

	
	
	2020 год
	500000,0
	500000,0

	
	
	2021 год
	1000000,0
	1000000,0

	
	
	2022 год
	1300000,0
	1300000,0

	
	
	2023 год
	230225,0
	230225,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0»;


в) строку «2.1.21. Мероприятие 21. Строительство транспортной развязки 
с ж.д. Тайга – Томск на 76 км» изложить в следующей редакции:

	«2.1.21.
	Мероприятие 21. Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск 
на 76 км
	всего
	714165,0
	714165,0

	
	
	2020 год
	678896,6
	678896,6

	
	
	2021 год
	35268,4
	35268,4

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0»;


г) дополнить строкой 2.1.24 следующего содержания:
	«2.1.24.
	Мероприятие 24. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское 
на участке км 0 – км 53 в Томской области (ПСД)
	всего
	500,0
	500,0

	
	
	2020 год
	500,0
	500,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0»;


д) строку «Итого по Подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

	 
	«Итого 
по Подпрограмме 2
	всего
	36532527,4
	36532527,4

	
	
	2020 год
	4363704,5
	4363704,5

	
	
	2021 год
	4319170,8
	4319170,8

	
	
	2022 год
	4853710,7
	4853710,7

	
	
	2023 год
	3864537,1
	3864537,1

	
	
	2024 год
	3193368,1
	3193368,1

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	7969018,1
	7969018,1

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	7969018,1
	7969018,1»;


е) строку «Итого по государственной программе» изложить в следующей редакции:

	
	«Итого по государственной программе
	всего
	58350517,9
	58350517,9

	
	
	2020 год
	7950824,7
	7950824,7

	
	
	2021 год
	8818339,2
	8818339,2

	
	
	2022 год
	9642143,0
	9642143,0

	
	
	2023 год
	7580442,0
	7580442,0

	
	
	2024 год
	8121843,0
	8121843,0

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	8118463,0
	8118463,0

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	8118463,0
	8118463,0»;


3) в подпрограмме 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» (далее – подпрограмма 2):

а) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы 
(с детализацией по годам реализации), тыс. рублей» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

	«Объем 
и источ-ники финан-сирова-ния под-про-граммы (с детали-зацией по годам реали-зации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Прогноз-ный 
период 2025 год
	Прогноз-ный 
период 2026 год

	
	федераль-ный бюджет (по согласова-нию) (прогноз)
	3478896,6
	1178896,6
	1000000,0
	1300000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федераль-ного бюджета, поступаю-щие напрямую получате-лям 
на счета, открытые в кредит-ных организа-циях или 
в Феде-ральном казначей-стве (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	33053630,8
	3184807,9
	3319170,8
	3553710,7
	3864537,1
	3193368,1
	7969018,1
	7969018,1

	
	местные бюджеты (по согласова-нию) (прогноз)
	191370,6
	24972,0
	24434,3
	24434,3
	29382,5
	29382,5
	29382,5
	29382,5

	
	внебюд-жетные источники (по согласова-нию) (прогноз)
	97000,0
	0,0
	97000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	всего 
по источ-никам
	36820898,0
	4388676,5
	4440605,1
	4878145,0
	3893919,6
	3222750,6
	7998400,6
	7998400,6»;


б) в главе «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы»:

строку «Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, в том числе:» изложить в следующей редакции:
	«Основное мероприя-тие 1. Строитель-ство 
и реконструк-ция автомобиль-ных дорог общего пользования и сооружений на них, 
в том числе: 
	всего 
	9573543,7
	3478896,6
	5997647,1
	0,0
	97000,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; ОГКУ «Томскавто-дор» 
	X
	X

	
	2020 год 
	1662665,2
	1178896,6
	483768,6
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строительства и реконструк-ции, км 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения 
на автомо-бильных дорогах общего пользования, ед. 
	2

	
	2021 год 
	1674768,9
	1000000,0
	577768,9
	0,0
	97000,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства 
и реконструк-ции, км 
	8,56

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения 
на автомо-бильных дорогах общего пользования, ед. 
	2

	
	2022 год 
	1660705,6
	1300000,0
	360705,6
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства 
и реконструк-ции, км 
	19,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения 
на автомо-бильных дорогах общего пользования, ед. 
	3

	
	2023 год 
	612470,1
	0,0
	612470,1
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км 
	17,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения на автомобиль-ных дорогах общего пользования, ед. 
	0

	
	2024 год 
	470612,9
	0,0
	470612,9
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства 
и реконструк-ции, км 
	10,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения на автомобиль-ных дорогах общего пользования, ед. 
	0

	
	2025 год (прогноз-ный период) 
	1752218,8
	0,0
	1752218,8
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и реконструк-ции, км 
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения на автомобиль-ных дорогах общего пользования, ед. 
	0

	
	2026 год (прогноз-ный период) 
	1740102,2
	0,0
	1740102,2
	0,0
	0,0
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км 
	5,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных и реконструи-рованных мостовых переходов, ед. 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных линий электроосве-щения на автомобиль-ных дорогах общего пользования, ед.
	0»;


строку «1.12. Мероприятие 12. Реконструкция автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в Томской области» изложить в следующей редакции:

	«1.12.
	Мероприя-тие 12. Реконструк-ция автомо-бильной дороги Камаевка – Асино – Первомай-ское на участке 
км 0 – км 53 в Томской области
	всего
	3030225,0
	2800000,0
	230225,0
	0,0
	0,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; ОГКУ «Томскавто-дор»
	X
	X

	
	
	2020 год
	500000,0
	500000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	36,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	8,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2021 год
	1000000,0
	1000000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	65,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	49,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2022 год
	1300000,0
	1300000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	94,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	92,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	19,2

	
	
	2023 год
	230225,0
	0,0
	230225,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	17

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2025 год (прогноз-ный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2026 год (прогноз-ный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности 
I и II этапов, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомобиль-ных дорог общего пользования, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0»;


строку «1.21. Мероприятие 21. Строительство транспортной развязки 
с ж.д. Тайга – Томск на 76 км» изложить в следующей редакции:

	«1.21.
	Мероприятие 21. Строительство транспортной развязки 
с ж.д. Тайга – Томск на 76 км
	всего
	714165,0
	678896,6
	35268,4
	0,0
	0,0
	Департа-мент транс-порта, дорожной деятель-ности 
и связи Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	678896,6
	678896,6
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2021 год
	35268,4
	0,0
	35268,4
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	2,1

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2025 год (прог-нозный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0

	
	
	2026 год (прог-нозный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готов-ности объекта, %
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяжен-ность автомо-бильных дорог общего пользо-вания, введенных 
в эксплуата-цию после строитель-ства и рекон-струкции, км
	0»;


дополнить строкой 1.24 следующего содержания:

	«1.24.
	Мероприя-тие 24. Рекон-струкция автомо-бильной дороги Камаевка – Асино – Первомай-ское 
на участке км 0 – км 53 в Томской области (ПСД)
	всего
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	Департамент транспорта, дорожной деятельности 
и связи Томской области; 
ОГКУ «Томскавтодор»
	X
	X

	
	
	2020 год
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	1

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0

	
	
	2025 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0

	
	
	2026 год (прогнозный период)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Проведен публично-ценовой 
и технологи-ческий аудит, шт.
	0»;


строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:
	«Итого 
по подпрограмме 2 
	всего 
	36820898,0
	3478896,6
	33053630,8
	191370,6
	97000,0
	 
	X 
	X 

	
	2020 год 
	4388676,5
	1178896,6
	3184807,9
	24972,0
	0,0
	
	X 
	X 

	
	2021 год 
	4440605,1
	1000000,0
	3319170,8
	24434,3
	97000,0
	
	X 
	X 

	
	2022 год 
	4878145,0
	1300000,0
	3553710,7
	24434,3
	0,0
	
	X 
	X 

	
	2023 год 
	3893919,6
	0,0
	3864537,1
	29382,5
	0,0
	
	X 
	X 

	
	2024 год 
	3222750,6
	0,0
	3193368,1
	29382,5
	0,0
	
	X 
	X 

	
	2025 год (прогнозный период) 
	7998400,6
	0,0
	7969018,1
	29382,5
	0,0
	
	X 
	X 

	
	2026 год (прогнозный период) 
	7998400,6
	0,0
	7969018,1
	29382,5
	0,0
	
	X 
	X»;


4) дополнить подпрограмму 2 приложением № 3 согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу изменений в Закон Томской области от 25 декабря 2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающих в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 1643-р предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности Томской области.
Губернатор Томской области 




                      С.А.Жвачкин
Ю.И.Баев
0718eg01.pap2020
Приложение

к постановлению Администрации Томской области

 от 24.07.2020 № 348а
Приложение № 3 
к подпрограмме «Сохранение 
и развитие автомобильных 

дорог Томской области»

Сведения о дополнительных показателях подпрограммы 2 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» для достижения целевых показателей основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
	Показа-тели цели подпро-граммы 2 
и их значе-ния 
(с детализа-цией 
по годам реализа-ции)
	Показатели цели
	2018 год
	2019 год (оцен-ка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прог-нозный период) 
	2026 год (прог-нозный период) 

	
	1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного, местного значения 
на территории Томской области 
в результате строительства новых автомобильных дорог, км
	0
	0
	0
	3,56
	0
	0
	0
	0,5
	1,57

	
	2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения, %
	23,8
	25,0
	26,9
	32,63
	38,21
	43,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного, местного значения 
на территории Томской области, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог, км
	0
	0
	0
	5
	19,2
	17,0
	10,26
	0
	4,1

	
	4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного, местного значения 
на территории Томской области, соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км
	246,4
	208,9
	244,8
	367,5
	342,91
	297,82
	368,1
	166,3
	163,7


[image: image1.jpg]