Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 24.10.2025 № 490а

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,  приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от государственных организаций, за 9 месяцев 2025 года

тыс. рублей

| Наименование | Коды бюджетной классификации |  |  | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РзПр | Цср | Вр |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 1 327 242,7 | 686 903,5 | 51,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  | 1 223 172,1 | 634 839,6 | 51,9 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  | 1 223 172,1 | 634 839,6 | 51,9 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  | 748 489,8 | 348 992,1 | 46,6 |
| Здравоохранение | 0900 |  |  | 748 489,8 | 348 992,1 | 46,6 |
| Амбулаторная помощь | 0902 |  |  | 748 489,8 | 348 992,1 | 46,6 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области», | 0902 | 0700000000 |  | 748 489,8 | 348 992,1 | 46,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) | 0902 | 07WД15365Р | 410 | 67 729,1 | 66 903,5 | 98,8 |
| Строительство поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в смену по ул. Юрия Ковалева, жилой район «Восточный» в г.Томске, Томской области | 0902 | 07WД15365Р | 410 | 680 760,7 | 282 088,6 | 41,4 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  | 474 682,3 | 285 847,5 | 60,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 108 895,0 | 29 116,4 | 26,7 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  | 108 895,0 | 29 116,4 | 26,7 |
| Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», | 0502 | 1900000000 |  | 108 895,0 | 29 116,4 | 26,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | 0502 | 19WИ351540 | 520 | 97 849,8 | 25 979,3 | 26,6 |
| Строительство участка квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А(101) до тепловой сети по адресу улица Большая Подгорная, дом 159А | 0502 | 19WИ351540 | 520 | 11 045,2 | 3 137,1 | 28,4 |
| Образование | 0700 |  |  | 242 167,2 | 133 111,0 | 55,0 |
| Общее образование | 0702 |  |  | 242 167,2 | 133 111,0 | 55,0 |
| Государственная программа «Развитие образования в Томской области», | 0702 | 0900000000 |  | 242 167,2 | 133 111,0 | 55,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. В. Высоцкого, 14 в г.Томске | 0702 | 09396R3050 | 520 | 13 540,9 | 13 540,9 | 100,0 |
| Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. А.Крячкова, 3 в г.Томске | 0702 | 09WЮ450490 | 520 | 228 626,3 | 119 570,1 | 52,3 |
| Физическая культура и спорт | 1100 |  |  | 123 620,1 | 123 620,1 | 100,0 |
| Физическая культура | 1102 |  |  | 123 620,1 | 123 620,1 | 100,0 |
| Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области», | 1102 | 270000000 |  | 123 620,1 | 123 620,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, г.Асино, ул. 9 Мая, 36/3 | 1102 | 27397R5764 | 520 | 123 620,1 | 123 620,1 | 100,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счёт безвозмездных поступлений от государственных организаций |  |  |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 1: |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по разделу 2: |  |  |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| 2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  |  |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 |  |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| Государственная программа «Жильё и городская среда Томской области», | 0501 | 1300000000 |  | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0501 | 13WИ267483 | 520 | 104 070,6 | 52 063,9 | 50,0 |